项目名称： 企业数字化运营平台项目

招标文件

洛阳宏达卓阳科技有限公司

2026  年 4 月 18 日

目   录

第一部分   报价邀请书

第二部分   报价人须知

第三部分   内容及其他要求

第四部分   评审标准和方法

第五部分   合同要求

第六部分   项目实施方案

附件1：报价表

附件2：报价人法定代表人授权书

附件3：质量服务承诺

附件4：同类型项目业绩表

附件5：相关资质证明

附件6：产品/服务代理证明

附件7：反商业贿赂承诺书

# 第一部分   报价邀请书

公司

洛阳宏达卓阳科技有限公司（以下简称宏达卓阳公司）对 企业数字化运营平台 项目进行招标，特邀请贵公司前来报价。

- 宏达卓阳公司将通过电子邮件向贵公司发送文件。

- 本次招标文件不收费。

- 报价人收到的文件不得向第三方转让或泄密，一经发现，由此造成的一切后果均由责任方承担。

- 报价人在截止时间前完成报价，否则视为放弃报价。

- 截止时间：2026/4/21 12:00（北京时间）。

- 招标会召开时间：2026/4/22  16:00（北京时间）。

- 会地点：河南省洛阳市孟津区北区大庆路70号宏达公司901室。

招标人：洛阳宏达卓阳科技有限公司

地  点：河南省洛阳市孟津区北区大庆路70号

联系人： 杜晓飞

邮  箱：duxf＠lhhd.net

电  话：15937960826

邮  编：471000

# 第二部分   报价人须知

- 适用范围

本文件仅适用于本次 企业数字化运营平台 项目。

- 文件的构成

文件由报价邀请书、报价人须知、内容及其他要求、评审标准和方法、合同要求、项目实施方案及附件等部分组成。

- 要求

报价人应仔细阅读文件的所有内容，按文件的要求提供报价文件，做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。否则，其报价可能被拒绝。报价文件包括《项目报价书》《商务文件》和《技术文件》，要求正本一份、副本一份，且密封良好，并在封面标明 “正本”或“副本”，对技术服务项目报价书进行单独密封，且报价的商务文件中不能出现报价。

- 报价文件格式

报价人应按文件中提供的模板及附件格式编制报价文件。

- 报价

- 招标人不接受不完整的报价。报价人必须就全部范围报价，应按分项报价表指定的格式填写分项价格和总价格，不得进行有选择的报价。

- 招标人不限制投标人以其他方式签订合同的权利。

- 内容为 企业数字化运营平台  项目详细报价。

- 本项目最高控制预算价为459万元整（人民币肆佰伍拾玖万元整）

- 报价文件的签署及规定

- 报价人或经其正式授权并对报价人有约束力的代表应对报价文件需签字的地方进行签字并加盖公章。

- 报价人应将报价文件密封。在密封处加盖公章并由授权报价代表签名。

- 报价文件的澄清

在评审期间，评审委员会可以要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。

- 技术方案要求

详见下文内容。

- 对报价文件的评估和比较

- 招标人及其组织的评审委员会将对实质性响应的报价文件进行评估和比较。

- 评审时除考虑报价以外，还将对报价人所提供的服务质量、企业资质、信誉、业绩等方面进行综合评议。

- 保密

- 参加评审的人员不得将有关报价文件的审查、澄清、评估和比较以及意向等情况透露给任一报价人或与上述评审工作无关的人员。

- 招标人及其评审人员不得将报价人的报价文件向第三方传递。

- 候选人的确定原则

- 符合文件要求的报标人，按综合评分得分高低顺序推荐候选人。

- 不保证报价最低的报价人成为第一候选人。

- 候选人的确定

评审工作结束后，评审结果报宏达卓阳公司相关领导审核确认。招标人有权对排名第一的候选人进行进一步的资格审查，对所报价的真实性进行进一步的确认。如排名第一的候选人未能通过审查或放弃、因不可抗力提出无法完成此项目，招标人可以确定排名第二的报价单位为候选人。

- 结果通知

在报价有效期满之前，招标人以电子邮件或电话沟通方式通知候选人。

- 工期要求

初步定于 2026 年 10 月 31 日前完成此项目所有工作。具体时间以我方通知为准。

- 付款说明

我公司不接受预付款及进度款要求，项目实施工作完成并验收合格后技术服务费用一次付清。

# 第三部分   内容及其他要求

- 内容

- 项目内容

- 聚焦企业数字化转型，遵循“整体规划、分步实施、一期见效”原则实施建设，推动核心业务从人工驱动向系统驱动转变。

- 业务范围覆盖生产运营全链条，核心落地生产执行管理、质量管理（LIMS）、仓储管理（WMS）、设备管理、能源管理、协同办公、人力资源管理七大模块功能，同步完成与NCC、DCS、地磅系统的标准化对接集成。

- 核心实施内容包括：构建生产执行、质量管理两大全流程业务闭环，实现从计划下达到结果反馈的全链路管控；完成DCS及关键设备秒级数据采集，打通“现场数据—数据平台—业务应用”的数据贯通链路；落地生产批次追溯、设备全生命周期管理、能耗实时监控、仓储扫码作业、审批流程线上化等核心数字化能力；搭建工控网与办公网物理隔离的立体化网络安全防护体系，满足合规要求，保障系统与数据安全。

- 项目通过一期建设验证业务模式与数据标准可行性，形成可复制的数字化样板，为后续二期建设奠定基础，最终实现核心流程跑通、关键数据在线，助力企业降本增效与智能制造转型。

- 系统服务要求

- 系统统一数据标准需遵循国家及行业规范，建立覆盖生产、质量、仓储、设备等全业务的数据编码、数据元定义和数据交换体系。具体包括：统一物料、产品、设备等核心主数据标准，确保数据一致性与互通性；制定与NCC、DCS、地磅等系统的对接标准，实现跨系统数据无缝流转。

- 数据采集稳定可靠，历史数据保存1 年以上，支持查询、导出、追溯；

- 提供操作手册、培训，确保全员可用、业务可落地；

- 系统具备扩展性，支持后续模块升级与多系统集成。

- 技术支持

- 提供项目实施、安装调试、驻厂培训、现场指导全流程服务；

- 提供系统运维、BUG 修复、功能优化等常态化技术保障；

- 建立专职项目团队，确保按期上线、稳定运行；

- 质保期内提供问题响应与故障处理，保障生产连续可靠；

- 协助企业完成数字化转型试点验收工作。

- 其他要求

- 报价人在此项目中，不得将原始档案材料及数字档案材料进行转借、复制、私自留档。如报价人造成我公司信息泄露，报价人承担一切法律责任。

- 在此项目中，由报价人使用的技术、软件等产生的知识产权纠纷，由报价人自行负责，我方概不负责。

- 招标人有权在任意时间自行组织或委托第三方现场监督。

# 第四部分   评审标准和方法

- 评审标准的组成：

- 报价文件情况：按照文件的编制要求审查。

- 报价人资信情况：独立法人资格证明、企业法人营业执照、其他相关资质证书，企业信用等级证书、财务审计报告、制造商授权书。报价人提供加盖本单位公章的资质证明文件的复印件(原件备查)。

- 技术响应情况：技术方案、技术要求等。

- 业绩、质量、服务情况：近三年同类型项目的业绩情况，对本次项目的服务承诺、服务响应速度。

- 商务部分：以本文件规定的评审办法为准。

- 评审方法：

- 本次评审采用竞标的方式，在综合考察报价人的经营业绩、资质水平、服务、质量、交货期的承诺等情况的基础上，按照项目报价由低到高的排序确定中标候选人名单。

评分指标：

| 评价指标 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资质文件 | 营业执照、授权书、企业信用等级、业绩、财务审计报告等 | 4分 |
|  | 文件编制是否规范、分册是否良好 | 1分 |
| 技术响应评价 | 技术方案 | 9分 |
|  | 技术实施方案及研发进度 | 3分 |
| 方案实施预期效果 | 研发产品应用后预期可达到的效果、可产生的社会及经济效益 | 3分 |
| 业绩与履约能力 | 同类型项目业绩、运行效果、服务情况等 | 5分 |
| 售后服务措施、优惠条件 | 本项目售后承诺及优惠条件 | 5分 |
| 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足要求的报价人所报的各单价的合计金额最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价金额) ×90 | 70分 |

- 本次竞标评审采用综合评分法（具体详见竞标打分表）

- 若报价文件不符合编制要求则作废该报价。

# 第五部分   合同要求

合同格式、条款采用宏达卓阳公司规定的统一格式、条款。

# 第六部分   项目实施方案（合同技术附件）

（附项目实施方案内容，可多页）

# 附件1  报价表（项目总价款和项目分项报价明细表）

| 企业数字化运营平台项目 | 价 格（大小写） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 总报价（含税） |  | 税率 % |

企业数字化运营平台项目分项类报价

| 序号 | 分项类明细 | 价 格（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

特别说明：

1、报价含税，所开发票为增值税专项发票（并注明税率）；

2、如有其他费用请在报价表后另附文字说明。

3、报价单须加盖单位公章。

# 附件2   报价人法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：洛阳宏达卓阳科技有限公司

本授权书声明：报价人            (公司名称)之法定代表人      （姓名、职务）代表本公司授权           (被授权人姓名、职务)为本公司报价代表，全权负责宏达卓阳公司 企业数字化运营平台项目报价，被授权人有权签署报价文件和与报价有关其它文件，及处理与报价有关的一切事宜。

本授权书在此项目报价中有效。

报价人名称（公章）：

法定代表人签字：

联系方式(电话)：                  邮箱：

日期：

被授权人签字盖章：

联系方式（手机）：                邮箱：

日期：

（附：公司法定代表人、被授权人身份证复印件，可另附页）

# 附件3  （质量、服务承诺）

# 附件4   同类型项目业绩表（近三年以来）

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 主要内容 | 合同总价 | 工期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：                               报价单位法人代表签字：

附件：提供合同关键信息(首页、金额页、签字页)

# 附件5   （相关资质证明复印件，需加盖单位公章）

# 附件6 （产品或技术服务代理证明，如有需要加盖单位公章）

致：洛阳宏达卓阳科技有限公司

我们        XX公司      是按 中国 法律成立的一家生产商，主要营业地点设在                                             。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在       XX通讯地址                          的                                                                                作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

1) 代表我方在中华人民共和国办理贵方要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2) 作为生产商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3) 我方兹授予         XXXXX公司          全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                                         XXXXX公司                         或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_       年   月       日签署本文件，XXXX公司               于       年   月       接受此件，以此为证。

竞标公司名称：__________________           生产商名称：__________________

竞标公司印章：_________________             生产商印章：_________________

被授权人签名：_________________             授权人签名：_________________

被授权人职务：_________________           授权人职务：__________________

# 附件7	  反商业贿赂承诺书

# 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次企业数字化运营平台项目招标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、 计划招标采购部室人员、评标专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费等；不为其报销各类消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

服务商(公章):

法定代表人(签字):

授权代表(签字):

日期：      年      月      日